3

„WZÓR UMOWY”

UMOWA Nr …………………………

o wykonanie zadania pn.

„Wykonanie  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  dla zadania pn.: Budowa budynków wielorodzinnych na osiedlu mieszkaniowym Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Kluczborku przy ul. Słowackiego”

zawarta w dniu …………….. w Kluczborku pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniowa „Przyszłość w Kluczborku przy ul. Jana Pawła II 5 zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

1)Andrzeja Nowaka – Prezesa Zarządu

2)Bogdana Palucha  – Z-cę Prezesa Zarządu

a ........................................

zwanym dalej „Projektantem”, reprezentowanym  przez:

………………………………………………………….

§1

- Zamawiający zleca a Projektant przyjmuje do realizacji zadanie , polegające na wykonaniu  dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa budynków wielorodzinnych na osiedlu mieszkaniowym Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Kluczborku przy ul. Słowackiego” na podstawie założeń  do koncepcji programowo-przestrzennej  opracowanych dla potrzeb niniejszego zamówienia i stanowiącym zał. nr 7 do SIWZ. Opracowana dla potrzeb niniejszego zamówienia specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowi integralną część niniejszej umowy.

- Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- wykonanie badań geotechnicznych w zakresie niezbędnym do opracowania projektu,

- opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej,

- opracowanie projektu budowlanego,

- uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę w imieniu Zamawiającego,

- opracowanie projektów wykonawczych,

- opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy,

- opracowanie przedmiarów robót,

- opracowanie kosztorysów inwestorskich,

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

- pełnienie  nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania.

- Projektant wykona Projekt Budowlany w wyżej wymienionym zakresie oraz wystąpi z upoważnienia Zamawiającego i w jego imieniu o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie:

a)Projektu zagospodarowania terenu w skali 1:500

b)Projektu architektoniczno-budowlanego zamierzenia budowlanego, będącego przedmiotem tego opracowania wraz z niezbędnymi decyzjami oraz uzgodnieniami;

c)Informacji o planie BIOZ (Bezpieczeństwa i ochrony zdrowia).

- Projektant dokona wszelkich wymaganych uzgodnień z administratorami sieci wod. – kan, sieci energetycznej i telekomunikacji oraz sieci ciepłowniczych.

W przypadku zbliżeń i kolizji projektowanych urządzeń, dokona uzgodnienia przyłączy                   z gestorami mediów z ZUDP.

- Wykonawca we własnym zakresie zleci wykonanie mapy do celów projektowych

w skali 1:500 wraz z wyrysem i wypisem z rejestru gruntów.

- Dokumentacja powinna obejmować:

  - Projekt Budowlany z wymaganymi uzgodnieniami		- 6 egz.

  - Projekt Wykonawczy						- 6 egz.

  - Przedmiar robót                                                                    	- 2 egz.

  - Kosztorys inwestorski 				            - 1 egz.

  - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót		- 1 egz.

  - Wersje elektroniczne w formacie DWG, DOC oraz PDF	- 2 egz.

- Kontroli Zamawiającego w formie pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego, będą  w szczególności poddane:

- rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym ich zgodność z założeniami do koncepcji programowo-przestrzennej i zatwierdzona przez Zamawiającego koncepcja programowo-przestrzenną;

- projekty wykonawcze oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – w aspekcie ich zgodność z  wymaganiami Zamawiającego oraz warunkami umowy.

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa  będzie realizowana na podstawie założeń  do koncepcji programowo-przestrzennej i zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji programowo-przestrzennej  i stanowić będzie podstawę do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

- Projektant zobowiązany jest do opracowania  dwóch wariantów koncepcji programowo-przestrzennej.

§2

- Projektant zapewni opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z należytą starannością, w sposób zgodny z ustaleniami, określonymi w planie zabudowy i zagospodarowania terenu, obowiązującymi wymaganiami ustaw, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Przekazana dokumentacja będzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis opracowań i dokumentacji składających się na komplet przedmiotu umowy. Posiadać będzie oświadczenie Projektanta, podpisane przez projektantów odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań.

- W rozwiązaniach projektowych będą zastosowane wyroby budowlane /materiały i urządzenia/ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone do grupy jednostkowego stosowania w budownictwie będą mogły być zastosowane w dokumentacji projektowej 
po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.

- Zamawiający wymaga, a Projektant zobowiązuje się nie ujawniać treści kosztorysu inwestorskiego innym stronom niż Zamawiający.

- Projektant zastrzega, a Zamawiający wyraża zgodę na zlecenie części prac projektowych i usług ujętych umową odpowiednim wyspecjalizowanym jednostkom projektowym pod następującymi warunkami:

- nie spowoduje to wydłużenia czasu ani wzrostu kosztu sporządzenia niniejszej dokumentacji,

- nie ulegnie zmianom zakres dokumentacji projektowej.

- Projektant odpowiada za dobór podwykonawców pod względem wymaganych kwalifikacji oraz 
za jakość i terminowość prac tak jak za działania własne.

§3

- Projektant zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu dokumentację projektowo- kosztorysową      o której  mowa w § 1 niniejszej umowy oraz niezbędne uzgodnienia, decyzje wraz z pozwoleniem budowlanym do dnia: 30.06.2021 r.

- Przekazanie dokumentacji projektowej do instytucji (jednostek), celem uzyskania opinii 
lub uzgodnień, co najmniej na 30 dni przed terminem jej przekazania Zamawiającemu mimo braku uzyskania stanowiska tych instytucji, będzie traktowane jako terminowe wypełnienie zobowiązań umownych Projektanta i nie będzie stanowiło podstawy naliczenia kar umownych.

- Projektant jest zobowiązany do pełnienia   nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania.

§ 4

- Projektant zobowiązany jest  do przedłożenia Zamawiającemu dwóch wariantów koncepcji programowo-przestrzennej  w terminie  maksymalnie do dwóch miesięcy  od dnia podpisania umowy. Zamawiający zastrzega sobie 14  dni roboczych na akceptację koncepcji.  Koncepcję uznaje się za odebraną przez Zamawiającego w dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru koncepcji. Dopiero po podpisaniu protokołu akceptacji koncepcji przez Zamawiającego Projektant może przystąpić do realizacji kolejnych etapów.

- Projektant zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu kompletnego budowlanego w formie papierowej (6 egz.) oraz w tożsamej z wersją papierową wersji elektronicznej (nieedytowalne pliki PDF oraz edytowalne pliki DWG i pliki tekstowe) wraz ze wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami opiniami, pozwoleniami i zgodami stanowiącymi podstawę do uzyskania przez Projektanta na rzecz Zamawiającego pozwolenia na budowę.

- Projektant jest zobowiązany do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz poczynienia w imieniu Zamawiającego wszelkich kroków niezbędnych do jej uzyskania.

- Zamawiający upoważni Projektanta do wszystkich czynności niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

- Na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu budowlanego Projektant zobowiązany jest do sporządzenia projektów wykonawczych. Wykonawca przekaże wykonane projekty wykonawcze Zamawiającemu w wersji papierowej (6 egzemplarzy) oraz w tożsamej z wersją papierową wersji elektronicznej (nieedytowalne pliki PDF oraz edytowalne pliki DWG i pliki tekstowe).

- W trakcie uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę Projektant zobowiązuje się do wprowadzenia we własnym zakresie i na własny koszt niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej, zarówno w projekcie budowlanym, jak i wykonawczym, o ile zaistnieje taka konieczność z przyczyn wynikających z wymagań i decyzji odpowiednich urzędów lub                     z błędów Projektanta.

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa winna być na etapie opracowania na bieżąco konsultowana  i uzgadniana przez Projektanta  z Zamawiającym.

- Uwzględnienie pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego do dokumentacji projektowej, powinno nastąpić nie później niż 5 dni roboczych od dnia przekazania pisemnych zastrzeżeń Projektantowi.

- Projektant zobowiązany jest do protokolarnego przekazania Zamawiającemu w jego siedzibie dokumentacji wraz z oświadczeniem, że projekt został wykonany zgodnie  z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, oraz, że jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

§5

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz ofertą Projektanta  wybraną w prowadzonym postępowaniu jest wynagrodzenie ryczałtowe.

- Strony uzgadniają wynagrodzenie za wykonanie całego przedmiotu umowy w wysokości:

(netto) ……. zł

plus kwota podatku VAT 23 % w kwocie: ……… zł

razem brutto: ………… zł

słownie: …………….. złotych i 00/100.

w tym wynagrodzenie za:

1/ Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

wartość zamówienia (netto):..................................................................................

plus kwota podatku VAT …….. % w kwocie .........................................................

razem brutto: .......................................................................................................

słownie: ...............................................................................................................

2/ pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania:

wartość zamówienia (netto):..................................................................................

plus kwota podatku VAT …….. % w kwocie .........................................................

razem brutto: ........................................................................................................

słownie: .................................................................................................................

§ 6

- Projektant zapewnia nadzór autorski nad realizacją robót budowlanych.

- Projektant dysponuje osobami zdolnymi do wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej                           i zapewnia projektantów we wszystkich branżach objętych zakresem przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ o odpowiednich kwalifikacjach, doświadczeniu i o wymaganych prawem budowlanym uprawnieniach do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych    w budownictwie, w tym:

a) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń,

b) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,

c) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,

d)co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych  bez ograniczeń,

e)co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń.

- Listę osób wraz z danymi kontaktowymi Projektant przedstawi Zamawiającemu niezwłocznie po podpisaniu umowy.

§ 7

- Zapłata wynagrodzenia za dokumentację projektową nastąpi po jej wykonaniu i odbiorze 
przez Zamawiającego według zasad określonych w § 5 ust. 2 pkt 1 niniejszej umowy.

- Faktura za prace projektowe stanowiące przedmiot umowy płatna będzie przelewem z konta Zamawiającego w terminie do 21 dni od daty doręczenia faktury.

- Zapłata  wynagrodzenia  za pełnienie  nadzoru autorskiego  w trakcie realizacji zadania  nastąpi po podpisaniu protokołu końcowego  odbioru robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Faktura za pełnienie  nadzoru autorskiego  w trakcie realizacji zadania   płatna będzie przelewem z konta Zamawiającego w terminie do 21 dni od daty doręczenia faktury.

§ 8

- Strony umowy ustalają, niezależne od szkody kary umowne.

- Ustala się kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

1/  Projektant zapłaci Zamawiającemu kary:

a/ za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki.

b/ za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki licząc od ustalonego przez Strony terminu na ich usunięcie.

c/ za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Projektant                              w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego brutto.

2/ Zamawiający zapłaci kary Projektantowi:

a/ za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający 
15% wynagrodzenia umownego brutto.

3. W sytuacji gdy kara umowna nie pokrywa szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 9

- Ustala  się  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  w wysokości  10 % ceny  ofertowej brutto,  co  stanowi  kwotę  ……….. zł

- Powyższe zabezpieczenie  zostało  wniesione  w formie: przelewu na konto spółdzielni.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  jest  nieodwołalne, bezwarunkowe  i  płatne  na  pierwsze żądanie.

- W przypadku należytego wykonania umowy  70% wniesionego  zabezpieczenia należytego  wykonania  umowy  zostanie  zwrócona w  terminie 30 dni licząc  od daty  odbioru  końcowego  całego przedmiotu  umowy i  uznania   przez  Zamawiającego  za  należycie  wykonane. Pozostała część zabezpieczenia  tj. 30%  zabezpieczenia  jest  przeznaczona  na  zabezpieczenie  roszczeń  z tytułu  rękojmi za wady. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu  po  upływie  okresu  rękojmi za wady.

- Zabezpieczenie należytego wykonania  umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

§ 10

- Projektant udzieli na piśmie gwarancji na wykonany i przekazany przedmiot umowy, dołączając dokument gwarancyjny do protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 5 niniejszej umowy.

- Uzgodniony okres gwarancji wynosi 3 lata, a termin gwarancji liczy się od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy.

- Projektant niezależnie od gwarancji ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne dokumentacji projektowo-kosztorysowej objętej umową. W związku z tym Strony postanawiają, 
że termin rękojmi za te wady kończy swój bieg wraz z upływem odpowiedzialności z tytułu rękojmi 
za wady fizyczne wykonawcy robót realizowanych na podstawie prac projektowych, których dotyczy niniejsza umowa jednak nie dłużej niż 5 lat licząc od daty jak w ust.2.

- Zamawiający, który otrzymał wadliwą dokumentację projektową lub jej część wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi względem Projektanta może żądać usunięcia wad, wyznaczając          w tym celu Projektantowi odpowiedni dla obu Stron termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie 2 wyznaczonych terminów zleci usunięcie tych wad innej jednostce na koszt Projektanta.

- Projektant nie odpowiada za następstwa zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli nie były 
one z nim uzgodnione, a zostały wprowadzone podczas wykonywania robót budowlanych.

§ 11

- Projektant odpowiada za zgodność rozwiązań projektu budowlanego z planem zabudowy                        i zagospodarowania terenu, przepisami techniczno-budowlanymi i obowiązującymi Polskimi Normami.

- W odniesieniu do rozwiązań zawartych w tzw. projekcie wykonawczym tj. opisach i rysunkach służących realizacji obiektu, Projektant odpowiada za ich zgodność z projektem budowlanym 
oraz parametrami inwestycji uzgodnionymi przez Zamawiającego lub podanymi w przepisach techniczno-budowlanych i normach.

- Projektant odpowiada za wadę dokumentacji projektowej również po upływie okresu gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomił Projektanta o wadzie przed upływem okresu gwarancji.

§ 12

- Projektant może żądać zmiany umowy lub terminu wykonania dokumentacji projektowej                 w przypadku, gdy Zamawiający spóźni się z dostarczeniem bądź zmieni dane niezbędne 
do jej wykonania, lub rozszerzy w sposób istotny zakres rzeczowy dokumentacji.

- Zmiana umowy może nastąpić również w przypadku, gdy w trakcie wykonania prac okaże się, 
że zaistniały okoliczności, których przed zawarciem umowy nie dało się przewidzieć, spowodowane wyjątkowymi okolicznościami, a mają one wpływ na termin i (lub) koszt wykonania prac. O fakcie wystąpienia takich okoliczności każda ze Stron umowy jest zobowiązana powiadomić pisemnie drugą Stronę w ciągu 7 dni od daty ich wystąpienia, pod rygorem utraty prawa do powołania się na te okoliczności. Strony są również zobowiązane do powiadomienia drugiej Strony o ustaniu wyjątkowych okoliczności, których mowa wyżej.

§ 13

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży           w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od daty uzyskana wiadomości o tej zmianie. W takim przypadku Projektant może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, potwierdzonego protokółem stwierdzającym stan zaawansowania prac projektowych.

- Jeżeli Zamawiający nie zgłosi się w terminie wyznaczonym dla protokolarnego stwierdzenia stanu zaawansowania prac, o których mowa w ust.1. Projektant sporządzi protokół, który będzie podstawą rozliczenia należności Projektanta.

§ 14

- Dokumentacja projektowa w zakresie wymienionym w §1 niniejszej umowy jako wytwór myśli projektantów podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia Projektant, łącznie z przekazaną dokumentacją przekazuje na rzecz Zamawiającego prawa autorskie majątkowe do dokumentacji projektowej 
bez dodatkowego wynagrodzenia. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne pozostają własnością projektantów-autorów dokumentacji projektowej. Projektantów podpisanych 
na składowych częściach dokumentacji projektowej uznaje się za autorów tej dokumentacji. Zachowują oni wszelkie prawa do niej, zastrzeżone na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

- Na podstawie niniejszej umowy Zamawiającemu wolno będzie zatrzymać kopie rysunków, odpisów i innych dokumentów Projektanta włącznie z transparentami tj. kopiami odtwarzalnymi lub innymi nośnikami informacji do celów informacji i posługiwania się nimi w czasie budowy i podczas eksploatacji inwestycji.

- Rysunki, opisy i inne dokumenty sporządzone przez Projektanta w ramach dokumentacji projektowej dla inwestycji nazwanej w §1 niniejszej umowy stanowiące element składowy usługi Projektanta i projektantów autorów, przeznaczone są wyłącznie do użytku dla tej inwestycji, 
w tym także:

a/ do powielania przedmiotu umowy w dowolnej liczbie egzemplarzy w ramach przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówień udzielanych na jego podstawie,

b/ wydawania kopii opracowania projektowego oferentom biorącym udział w postępowaniu 
o zamówienia udzielane na jej podstawie.

- Wniesienie lub rozesłanie dokumentacji do właściwych władz dla spełnienia ustawowych wymagań lub do podobnych celów, w związku z inwestycją wymienioną w §1 niniejszej umowy, nie będzie traktowane jako publikacja naruszająca zastrzeżone prawa Projektanta i projektantów autorów.

- Zamawiający winien zamieścić dane firmowe Projektanta i projektanta odpowiedzialnego za projekt na tablicy informacyjnej budowy i w materiałach promocyjnych inwestycji.

§ 15

- Projektant zapewnia, że dokumentacje, o których mowa w §1 niniejszej umowy, nie naruszają praw autorskich i osobistych osób trzecich i ponosi za to odpowiedzialność.

- W przypadku jakichkolwiek działań przeciwko Zamawiającemu z tytułu naruszenia praw Strony trzeciej Projektant jest zobowiązany udzielić Zamawiającemu pełnej pomocy dla załatwienia sporu wynikłego z takiego naruszenia oraz pokryć koszty poniesione z tego tytułu przez Zamawiającego.

§ 16

- Do kierowania wykonywaniem oraz koordynacji prac projektowych Projektant wyznacza  ………………………………………..

- Jako koordynatora w zakresie wykonywanych obowiązków umownych Zamawiający wyznacza:  ………………………………………..

- Projektant jest zobowiązany do dokonania uzgodnienia rozwiązań projektowych z Zamawiającym  w terminie 10 dni przed jej ostatecznym złożeniem w właściwym Urzędzie celem uzyskania pozwolenia budowlanego.

- Zamawiający zobowiązuje Projektanta do bieżącego konsultowania swoich rozwiązań projektowych z przyszłym użytkownikiem.

- Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się na piśmie                             o przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

- W ramach zawartej umowy Strony zobowiązują się do współdziałania w celu uzyskania przedmiotu zamówienia spełniającego cele określone w umowie.

- Projektant zobowiązuje się do uzgodnienia z Zamawiającym treści wyjaśnień szczegółowych zagadnień niezbędnych dla uruchomienia procedur udzielania zamówień publicznych na podstawie przekazanego przedmiotu umowy, nie później jednak niż do momentu rozstrzygnięcia przetargu w powyższym przedmiocie.

§ 17

- Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą w pierwszej kolejności rozpatrywane na drodze polubownej, z priorytetem dobra inwestycji, a w przypadku niemożności ich rozstrzygnięcia w ciągu 30 dni od dnia powstania sporu mogą być skierowane na drogę postępowania sądowego w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego.

§ 18

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron, wyrażoną             w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 19

- Zamawiający oświadcza, że jest Administratorem w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, których przetwarzanie powierza Projektant

- Projektant będzie przetwarzać powierzone dane osobowe wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu niniejszej umowy na rzecz Zamawiającego.

- Zamawiający powierza Projektant przetwarzanie danych osobowych na czas obowiązywania niniejszej umowy.

- Projektant zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, przepisami o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, chroniącymi prawa osób, których dane będą przez Projektanta przetwarzane.

- Projektant zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, zgodnie z art. 32 RODO.

- Projektant dopuści do przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłącznie osoby posiadające upoważnienia.

- Projektant zobowiąże do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych wszystkie osoby, które upoważnia do przetwarzania tych danych, w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich u Projektanta, jak i po jego ustaniu.

- Projektant może powierzyć (pod-powierzyć) przetwarzanie danych innym podmiotom jedynie za uprzednią, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, zgodą Zamawiającego. Zgoda wydawana jest w odniesieniu do ściśle określonych osób lub podmiotów (podwykonawców) oraz określa cel, zakres oraz warunki dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych. Projektant zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego każdorazowo o planowanej zmianie podmiotów.

- Projektant zobowiązuje się do nieprzekazywania danych osobowych powierzonych do przetwarzania do państw trzecich, poza UE bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego oraz spełnienia warunków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych.

- Projektant zobowiązuje się niezwłocznie (w terminie do 24 godzin od ujawnienia) zawiadomić Zamawiającego o:

  - wszelkich przypadkach naruszenia ochrony danych osobowych powierzonych na podstawie niniejszej umowy lub o ich niewłaściwym użyciu;

  - wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych powierzonych na podstawie niniejszego umowy, prowadzonych w szczególności przed Organem Nadzorczym, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem.

- Projektant zobowiązuje się odpowiedzieć niezwłocznie i z dochowaniem należytej staranności na każde pytanie Zamawiającego dotyczące przetwarzania powierzonych mu na podstawie niniejszego umowy danych osobowych.

- Projektant umożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli zgodności przetwarzania powierzonych danych osobowych z niniejszą umowami oraz przepisami o ochronie danych osobowych. Zamawiający zawiadomi Projektant o zamiarze przeprowadzenia kontroli co najmniej 5 dni przed rozpoczęciem czynności kontrolnych.

- Projektant jest odpowiedzialny za przetwarzanie powierzonych danych osobowych niezgodnie z niniejszą umową, a w szczególności za udostępnienie danych osobom nieupoważnionym.

- Projektant ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą względem Zamawiającego w przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami przez osoby, których bezpieczeństwo danych osobowych naruszono w wyniku realizacji niniejszego umowy z winy Projektant.

- W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy Projektant jest zobowiązany do usunięcia lub zwrócenia wszelkich powierzonych danych osobowych oraz usunięcia wszelkich ich istniejących kopii, z wyłączeniem danych, do których przechowywania jest obowiązany na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Szczegóły zwrotu lub usunięcia danych mogą zostać doprecyzowane w chwili rozwiązania umowy.

- Każda ze Stron powiadomi własnych pracowników i/lub podwykonawców o przekazaniu Danych drugiej Stronie i jest zobowiązana do wypełnienia wobec nich wszelkich obowiązków, umożliwiających legalność takiego przekazania. Każda ze stron jest odpowiedzialna za wypełnienie obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO wobec własnych pracowników i podwykonawców.

§ 20

Umowę niniejszą sporządza się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach - 1 egzemplarz dla Projektanta i 2 dla Zamawiającego.

PODPISY

Zamawiający                                                                                                    Projektant